武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

专业班级：软工5班          学号：2022302111264           姓名：王政寓    项目名称：阿米诺识别        小组成员：徐沛秦、叶国强、王政寓、粟一航、吉尔五沙

时间阶段：第 1 周，  2024  年 7 月  1  日至  7 月  6  日

- 本周计划和项目任务

1、开始用YOLOv8训练实用的模型

继续进行YOLOv8模型的训练，并尝试使用实际的数据集进行训练，以解决真实场景中的目标检测问题，例如验证码、车牌、人物。调整模型的参数和训练策略，优化模型性能，并进行评估和验证。

2、尝试学习如何对YOLOv8模型进行改进

深入研究YOLOv8的原理和网络结构，探索如何对模型进行改进和优化。

3、用vue搭建一个简单的前端界面

尝试搭建一个类似智慧识别的网站，可以在这个网站识别如验证码、车牌、人物等物品，并实现相应的页面和交互逻辑。掌握Vue组件的使用和状态管理，结合后端API进行数据交互。

本周进度/任务完成情况

1、开始用YOLOv8训练实用的模型

已经通过网上获取或自制训练集，训练了一些验证码、车牌、人物的识别模型，并进行评估和验证，发现效果不太好。

2、尝试学习如何对YOLOv8模型进行改进

深入研究YOLOv8的原理和网络结构，已经理解了原理和架构，也知道可以通过如注意力机制、更换更轻量更快捷的神经网络等方式改进模型。

3、用vue搭建一个简单的前端界面

已经搭建了简单的可以传输图片和识别的网站。

下周的计划和项目任务

- 优化yolov8模型

尝试继续优化模型

2、尝试与后端进行对接

前端界面开始与后端对接

3、集中测试模型性能和评估

对已经训练好的模型进行集中测试模型性能和评估，并尝试优化

- 存在的主要问题或特殊情况

1、难以理解yolov8的模型和难以优化

难以优化模型，而且有的时候做的优化甚至都是负优化。在学习深度学习基础知识和YOLOv8框架的过程中遇到许多难以理解或消化的部分。