武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

专业班级：软工8班          学号：2022302111255           姓名：徐沛秦

项目名称：阿米诺识别            小组成员：徐沛秦、叶国强、王政寓、粟一航、吉尔五沙

时间阶段：第 2 周，  2024  年 7 月  8  日至  7 月  13  日

- 本周计划和项目任务

- 完成功能设计

- 进一步学习神经网络内容

- 深入学习神经网络的结构和工作原理。

- 继续对模型进行优化

- 基于初步训练和测试的结果，调整模型参数和训练策略，优化模型性能，提高模型的准确性和鲁棒性。

- 进一步探究模型在更多垂直领域的应用可行性

- 研究YOLO模型在其他垂直领域中的应用可能性，探索不同领域的实际需求和技术实现方案。

- 完成flask后端的搭建以及后端与训练模型、前端界面、数据库的连接

- 搭建完整的Flask后端，完成后端与训练模型、前端界面、数据库的连接和数据交互，实现端到端的应用功能。

- 学习yolo基础，尝试修改yolo进行改进

- 深入学习YOLOv8模型的原理和代码结构，尝试根据具体需求对YOLO模型进行修改和改进，提高模型的性能和适应性。

- 本周进度/任务完成情况

- 功能设计已经完成，各功能模块已经确定

- 进一步学习了神经网络内容

- 模型得到优化

- 采用另一种训练策略，提高了模型的训练速度，缩短了训练所需时间，同时降低了模型的过拟合程度，提高了模型的泛化能力。

- 进一步探究了模型在更多垂直领域的应用可行性，同时优化了模型的使用方法，提高了模型的响应速度。

- 初步完成flask后端的搭建以及后端与训练模型、前端界面、数据库的连接

- 搭建完整的Flask后端，初步完成后端与训练模型、前端界面、数据库的连接和数据交互，实现端到端的应用功能。

- 深入学习了yolo基础，大致理解了yolo的结构。

- 下周的计划和项目任务

- 进一步学习神经网络内容

- 继续对模型进行优化

- 继续优化模型的使用方法，提高模型的使用效率

- 完成flask后端的搭建以及后端与训练模型、前端界面、数据库的连接

- 搭建完整的Flask后端，完成后端与训练模型、前端界面、数据库的连接和数据交互，实现端到端的应用功能。

- 继续学习yolo基础，尝试修改yolo进行改进

- 继续深入学习YOLOv8模型的原理和代码结构，尝试根据具体需求对YOLO模型进行修改和改进，提高模型的性能和适应性。

- 存在的主要问题或特殊情况

- 数据集不够全面导致模型预测覆盖性不足

- 由于初期数据集规模较小且多样性不足，导致模型在预测时覆盖性不够全面，影响了预测结果的准确性，且在某些情况下预测不精准。

- 前端和后端的接口对接存在一定难度，需要更多的时间调试和完善