武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

专业班级：软件工程5班  学号：2022302111030   姓名：粟一航

项目名称：阿米诺识别      小组成员：徐沛秦 吉尔五沙 叶国强 王政寓 粟一航

时间阶段：第 2 周，  2024  年 7 月  8  日至  7 月    日

- 本周计划和项目任务

进一步研究并优化YOLOv8模型，尝试不同的参数组合，以提高模型的识别准确率和训练效率。

学习flask等技术，参与到项目应用的后端开发中。尝试将神经网络内部的关键参数、性能、过程可视化。

对于车牌识别应用，尝试只使用YOLO一种算法，区别于已经实现的分两个阶段识别的技术路径，比较两种路径的速度和准确度等性能。

- 本周进度/任务完成情况

研读了YOLOv8的源代码和相关论文、文档，对团队内的一些训练结果进行了优化；尝试了YOLO训练与comet工具的联动使用，进行实时的参数可视化，但是效果并不明显；初步学习了flask路由等知识；完成了车牌识别细粒度的YOLOv8训练。

- 下周的计划和项目任务

进一步学习flask等技术，辅助后端开发；融合此前组内的所有工作成果，帮助完成应用的集中部署和测试；准备项目发布的演示材料。

- 存在的主要问题或特殊情况

阅读论文和文档花费了较多时间。中间由于文件路径问题，破坏了开发环境，需要进行重新部署，导致当天的任务没能完成。由于只有前端开发经验而没有后端开发经验，Flask的学习过程也并不顺利。以上种种带来的问题对于下周的部署冲刺来说也是个挑战。