武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

专业班级：软工5班          学号：2022302111261           姓名：吉尔五沙

项目名称：阿米诺识别            小组成员：徐沛秦、叶国强、王政寓、粟一航

时间阶段：第 1 周，  2024  年 7 月  1  日至  7 月  6  日

- 本周计划和项目任务

1、学习深度学习基础

了解深度学习的基本概念、架构和主要技术，包括卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）等，初步掌握其原理和应用场景。

2、学习Python基础语法

掌握Python编程的基本语法、数据类型、控制结构和函数，熟悉常用的Python库的使用，为后续的模型训练打下基础。

3、初步进行YOLO模型的训练和测试

了解YOLO模型的基本原理，掌握其训练和测试的方法，使用已有的数据集进行初步的实验，搭建YOLOv8模型的训练环境，了解其工作原理和训练流程，并进行测试以验证模型效果。

4、学习labelimg使用，完成数据集标注

掌握labelimg工具的使用方法，进行数据集的标注工作，为模型训练准备高质量的训练数据。

5、初步编写功能插件

使用预训练模型编写具有相应功能的插件，扩展系统的功能，尝试部署到垂直领域的场景当中，并评估可行性。

- 本周进度/任务完成情况

1、基本掌握深度学习基础概念

已经掌握了深度学习的基本概念和原理，包括神经网络的结构、前向传播和反向传播等。

2、基本熟悉Python语法

通过编写程序和完成编程练习，基本掌握了Python的语法和常用库，能够编写简单的Python程序并进行调试和测试。

3、完成对首个模型的训练和相应的测试

已经成功训练了首个YOLO模型，并进行了初步的测试，测试结果基本符合预期。

4、掌握labelimg的使用

基本掌握了labelimg的功能和使用技巧，并成功制作了自定义的数据集，能够满足本组项目用于训练模型的要求。

5、基本实现插件功能

完成模型训练和导入，结合编写的功能脚本可实现基于改模型的功能性插件，扩展了本项目的功能的丰富性，为进一步探究更多应用场景打下基础。

- 下周的计划和项目任务

1、进一步学习神经网络内容

深入学习神经网络的进阶内容，包括卷积神经网络、循环神经网络、注意力机制等。

2、继续对模型进行训练和优化

针对已有的YOLO模型进行进一步的优化，包括调整网络结构、改进损失函数等，以提高模型的性能和准确性。

3、进一步探究模型在更多垂直领域的应用可行性

将YOLO模型应用于更多的垂直领域，如人物识别检测等，探究其在不同领域的应用效果和可行性。

- 存在的主要问题或特殊情况

1、数据集不够全面导致模型预测覆盖性不足

目前使用的数据集不够全面，导致模型在预测时覆盖性不足。为了解决这个问题，计划寻找更多的数据集进行补充，或者使用数据增强技术来扩大数据集的规模。同时，也将考虑使用迁移学习的方法，利用在其他任务上学到的知识来帮助改进模型。