武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

专业班级：软件工程5班  学号：2022302111030   姓名：粟一航

项目名称：阿米诺识别      小组成员：徐沛秦 吉尔五沙 叶国强 王政寓 粟一航

时间阶段：第 1 周，  2024  年 7 月  1  日至  7 月  6  日

- 本周计划和项目任务

进行项目相关的知识补全，包括python语言、深度学习、YOLOv8模型的基本知识；基于学习到的知识，根据项目的规划，进行初步应用。

- 本周进度/任务完成情况

已完成Python编程基础的学习，掌握了数据类型、条件语句、循环结构等基础知识。

成功配置了YOLOv8相关环境，包括conda虚拟环境的设置，以及CUDA、PyTorch等依赖的安装和配置。

深入学习了深度学习基本知识，对激活函数、卷积神经网络等有了清晰的理解。

掌握了YOLOv8框架的工作原理和流程，并利用验证码数据集进行了模型训练。通过阅读官方文档和其他资料，学习了调参技巧，并根据训练和验证的反馈结果对训练过程进行了优化。

- 下周的计划和项目任务

进一步研究并优化YOLOv8模型，尝试不同的参数组合，以提高模型的识别准确率和训练效率。

学习flask等技术，参与到项目应用的后端开发中。尝试将神经网络内部的关键参数、性能、过程可视化。

- 存在的主要问题或特殊情况

此前没有深入了解过深度学习的知识，从零开始的学习遇到了许多障碍。

在进行模型训练时，由于初次接触深度学习框架，对调参技巧不够熟悉，导致模型性能提升不够明显。

项目命题要求较为模糊，指导老师给出的改进方向具有挑战性。