武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

专业班级：软工4班       学号： 2022302111260        姓名：叶国强

项目名称： 阿米诺斯识别  小组成员：徐佩秦、粟一航、王政寓、吉尔五沙、叶国强

时间阶段：第 2 周，  2024  年 7 月  8  日至  7 月  13  日

- 本周计划和项目任务

1、学习Opencv图像处理库，对特殊角度的无法识别的车牌照进行校正

2、优化YOLO8和LPRnet衔接，提高识别精准度与效率

3、进行YOLO8模型训练，以增强模型的精准度与可信度

4、学习并完成对于流数据的处理

- 本周进度/任务完成情况

1、基本完成，但部分极端情况下效果不好

2、基本完成，但汉字部分识别仍需优化

3、基本完成

4、基本完成，已支持多种输入方式

- 下周的计划和项目任务

1、训练模型，提高对车牌汉字部分的识别精准度

2、优化校正算法，提高校正准确度

3、增加图像放大裁剪算法，增强数据处理

4、完成模块交付与组合

- 存在的主要问题或特殊情况

暂无