武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

专业班级：软工8班          学号：2022302111255           姓名：徐沛秦

项目名称：阿米诺识别            小组成员：徐沛秦、叶国强、王政寓、粟一航、吉尔五沙

时间阶段：第 1 周，  2024  年 7 月  1  日至  7 月  6  日

- 本周计划和项目任务

- 学习深度学习基础

了解深度学习的基本概念、架构和主要技术，包括卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）等，初步掌握其原理和应用场景。

- 学习Python基础语法

掌握Python编程的基本语法、数据类型、控制结构和函数，熟悉常用的Python库的使用，为后续的模型训练打下基础。

- 初步进行YOLO模型的训练和测试

搭建YOLOv8模型的训练环境，了解其工作原理和训练流程，使用小规模数据集进行初步训练，并进行测试以验证模型效果。

- 学习flask后端框架

学习Flask框架的基本使用方法，了解如何使用Flask搭建Web应用，掌握路由、请求处理、模板渲染等核心功能，为后续开发提供支持。

- 学习labelimg使用，完成数据集标注

掌握labelimg工具的使用方法，进行数据集的标注工作，为模型训练准备高质量的训练数据。

- 本周进度/任务完成情况

- 基本掌握深度学习基础概念

通过在线课程、文献阅读和实操练习，基本掌握了深度学习的基本概念和原理，能够理解并解释常见的深度学习模型及其应用。

- 基本熟悉Python语法

通过编写小程序和完成编程练习，基本掌握了Python的语法和常用库，能够编写简单的Python程序并进行调试和测试。

- 完成对首个模型的训练和相应的测试

成功搭建了YOLO模型的训练环境，使用初步标注的数据集进行训练，并对训练结果进行了测试和评估，初步验证了模型的有效性。

- 完成对flask的基础学习

通过教程和文档学习，掌握了Flask框架的基本使用方法，能够搭建简单的Web应用，并实现基本的路由和请求处理功能。

- 完成labelimg使用学习，完成数据集标注

熟悉了labelimg工具的使用方法，完成了初步数据集的标注工作，为后续模型训练准备了高质量的训练数据。

- 下周的计划和项目任务

- 进一步学习神经网络内容

深入学习神经网络的结构和工作原理。

- 继续对模型进行优化

基于初步训练和测试的结果，调整模型参数和训练策略，优化模型性能，提高模型的准确性和鲁棒性。

- 进一步探究模型在更多垂直领域的应用可行性

研究YOLO模型在其他垂直领域中的应用可能性，探索不同领域的实际需求和技术实现方案。

- 完成flask后端的搭建以及后端与训练模型、前端界面、数据库的连接

搭建完整的Flask后端，完成后端与训练模型、前端界面、数据库的连接和数据交互，实现端到端的应用功能。

- 学习yolo基础，尝试修改yolo进行改进

深入学习YOLOv8模型的原理和代码结构，尝试根据具体需求对YOLO模型进行修改和改进，提高模型的性能和适应性。

- 存在的主要问题或特殊情况

- 数据集不够全面导致模型预测覆盖性不足

由于初期数据集规模较小且多样性不足，导致模型在预测时覆盖性不够全面，影响了预测结果的准确性。

- 训练时间较长，影响整体进度

模型训练过程需要较长时间，特别是在数据集规模较大且设备硬件资源不足的情况下，训练时间过长影响了整体项目进度，需要优化训练流程或增加计算资源。

- 前端和后端的接口对接存在一定难度，需要更多的时间调试和完善